福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2015年版）

招标项目名称：学生宿舍一消防平台

招标编号：FJXCJFZ(2018)GC026号

招标人：_福建工贸学校_（盖单位公章）

招标代理机构：福建兴诚建工程管理有限公司（盖单位公章）

招标文件编制日期：2018年7月

使用说明

- 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015版）》（以下简称“标准施工招标文件”）以《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）和住房和城乡建设部《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）作为基础，结合我省实际情况进行编制，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

- 《标准施工招标文件》包括第1章招标公告/招标公告、第2章投标须知、第3章评标办法和标准、第4章合同条款及格式、第5章工程量清单及计价、第6章招标图纸、第7章技术标准和要求和第8章投标文件格式。

- 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

- 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

- 《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

- 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7.  在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

目    录

第 1 章 招标公告	5

招标公告	6

第 2 章 投标须知及投标须知前附表	9

第1节 投标须知前附表	10

投标须知前附表	11

第2节 投标须知	17

“投标须知”内容见《通用本》	17

投标须知内容修改表	18

第 3 章 评标办法和标准	19

第1节 评标办法和标准数据表	20

评标办法和标准数据表（最低价中标法）	21

第2节 评标办法和标准	23

“评标办法和标准”见《通用本》	23

第 4 章 合同条款及格式	24

第1节 合同协议书	25

“合同协议书”内容见《通用本》	25

第2节 通用合同条款	26

“通用合同条款”内容见《通用本》	26

通用合同条款补正表	27

第3节 专用合同条款	28

专用合同条款	29

第4节 合同附件	45

第 5 章 工程量清单及计价	46

第1节 工程量清单	47

第2节 招标控制价	48

第3节 投标报价	49

第4节 工程量清单与计价表格式	51

第 6 章 招标图纸	52

第1节 招标图纸目录	53

第2节 招标图纸	55

第 7 章 技术标准和要求	56

第1节 招标项目概况和说明	57

（一） 工程建设地点的现场自然条件	57

（二） 工程建设地点的现场施工条件	57

（三） 招标项目说明	57

第2节 工程建设技术标准	58

（一） 工程建设标准强制性条文	58

（二） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	59

（三） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	60

第3节 施工现场管理要求	61

（一） 现场安全防护设施要求	61

（二） 水土保持与环境要求	61

（三） 文明施工要求	61

（四） 施工机具进场要求	61

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	63

（一） 技术要求	63

（二） 质量要求	63

（三） 参考品牌	64

第5节 招标人自行采购的材料设备	65

第6节 其他要求	66

第 8 章 投标文件格式	67

第1节 资格审查文件	68

十、其他资料	79

第2节 商务文件	80

第3节 技术文件	86

# 招标公告

## 招标公告

招标编号：FJXCJFZ(2018)GC026号

- 招标条件

本招标项目学生宿舍一消防平台，建设单位为福建工贸学校， 建设资金来源 自筹资金 ，招标人为福建工贸学校 ，委托的招标代理单位为福建兴诚建工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目资格预审通过的投标人进行施工公开招标。

- 项目概况和招标范围

  - 工程建设地点：福建工贸学校校园内（鼓楼区洪甘路319号）；

  - 工程建设规模：招标工程控制价为2441088元；

  - 招标范围和内容：学生宿舍一消防平台,具体以招标人的工程量清单为准，招标图纸为依据；

  - 招标控制价（即最高投标限价，下同）：招标控制价2441088元，K值为8%，最高限价为2250000元；

  - 工期要求：总工期为 45个日历天；其中各关键节点的工期要求为/；

  - 标段划分（如果有）：无；

  - 质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

- 投标人资格要求及审查办法

  - 本招标项目要求投标人须具备有效的建筑工程施工总承包贰级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。具有独立的法人资格，具有有效的法人营业执照。

  - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的二级 建筑工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

  - 本招标项目 不应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。

  - 其他资格要求：（1）投标人和拟派本工程项目管理班子成员不属于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号) 中从业限制的法人和自然人；(2)投标时，投标人相应建筑业企业资质被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标；（3）省外入闽施工企业应在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。

  - 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

- 招标文件的获取

  - 本招标项目  不采用 电子招投标。

  - 凡有意参加投标者，请于2018年7月23日至2018 年 7月27日(法定公休日、法定节假日除外)，每天上午9时00分至12时00分，下午3时00分至5时30分(北京时间，下同)，在福建兴诚建工程管理有限公司（地址：福州市华林路338号锦绣福城西区7层105单元）采用记名方式购买招标文件(携带介绍信以及身份证复印件前来购买标书)。招标文件每份售价800元，售后不退。

- 评标办法

本招标项目采用的评标办法：最低价中标法 。

- 投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间之前。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币肆万元。

6.3.投标保证金提交的方式：应从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账形式，汇到招标公告中招标人指定的投标保证金账户。

- 投标文件的递交

  - 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2018年8月3日上午9时00分，提交地点为福建兴诚建工程管理有限公司（地址：福州市华林路338号锦绣福城西区7层105单元）本项目开标室。

  - 在提交投标文件时，投标人拟派出的授权委托人应持有效的法人单位授权委托书原件和身份证原件、购买招标图纸收款凭证(一份凭证仅代表一个投标人)原件到场核验登记，并提供身份证和购买招标图纸收款凭证的复印件，否则其投标文件将不予受理。

  - 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在 中国采购与招标网、福建兴诚建工程管理有限公司官网、福建省粮食局官网上发布。

- 联系方式

招标人：福建工贸学校

地    址：  鼓楼区洪甘路319号

联 系 人：  刘老师

电    话：  0591-83701399

招标代理机构：福建兴诚建工程管理有限公司

地址：福州市华林路338号锦绣福城西区7层105单元

电话：0591－87571681，传真：0591－87571681

联系人：张工

# 投标须知及投标须知前附表

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：福建工贸学校 地 址： 鼓楼区洪甘路319号 联 系 人： 刘老师 电 话： 0591-83701399 招标代理机构：福建兴诚建工程管理有限公司 地址：福州市华林路338号锦绣福城西区7层105单元 电话：0591－87571681，传真：0591－87571681 联系人：张工 |
|  | 1.2 /22.2.2 | 本招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称：学生宿舍一消防平台 招标编号：FJXCJFZ(2018)GC026号 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：自筹资金 出资比例：100% 资金落实情况：已全部到位 |
|  | 1.4 | 工程建设地点 | 福建工贸学校校园内（鼓楼区洪甘路319号） |
|  | 1.5 | 工程建设规模 | 招标工程控制价为2441088元，K值为8%，最高限价为2250000元； |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 学生宿舍一消防平台，具体以招标人的工程量清单为准，招标图纸为依据； |
|  | 1.7 | 是否采用电子招投标 | 本招标项目 不 采用电子招投标。 |
|  | 2.1 | 计划工期 | 总工期为45个日历天 |
|  | 2.2 | 质量要求 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 |
|  | 2.3 | 合同价格形式 | 固定单价合同 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用 资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
|  | 4.1 /4.2 | 合格投标人资格条件 | 1.本招标项目要求投标人须具备有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。具有独立的法人资格，具有有效的营业执照。 2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的二级建筑工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。 3.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。 4.投标人和拟派本工程项目管理班子成员不属于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号) 中从业限制的法人和自然人； 5.投标时，投标人相应建筑业企业资质被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标。 6.省外入闽施工企业应在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。 7.其他资格要求详见招标文件第3章“评标办法和标准”和第8 章“投标文件格式”的规定。 |
|  | 9.1 | 踏勘现场 | 招标人 不组织 踏勘现场。 |
|  | 10.1 | 投标预备会 | 招标人不召开投标预备会。 |
|  | 10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 见本表第20项 ； |
|  | 10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 见本表第22项 ； |
|  | 11 | 分包 | 不允许 |
|  | 12 | 偏离 | 不允许 |
|  | 14.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间及提交方式 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2018年7月28日 17时 30 分。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为a（a、b）： a记名方式，适用于采用记名方式或持招标公告购买招标文件的项目。 b 无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。 |
|  | 14.2 /24.1 /25.1 | 投标截止时间 | 2018年8月3日9时00分 |
|  | 14.2 /14.4 | 招标人对招标文件的澄清或者修改 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2018 年7月28日 17时 30 分。招标人对招标文件澄清或者修改内容的通知方式为a（a、b） ： a采用记名方式或持招标公告购买招标文件的项目，招标人将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。 b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，招标人将通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。 投标人领取招标文件澄清或者修改内容的方式为 a （a、b） ： a采用记名方式或持招标公告购买招标文件的项目，招标人传真给已购买招标文件的投标人或者投标人通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。投标人需要原件的，在投标截止日期前向招标人或者招标代理机构领取。 b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。 |
|  | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目招标人 不要求 投标人提交技术文件。 |
|  | 18.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后 90日历天。 |
|  | 19.1/ 19.2.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额： 肆万元 人民币； 2、投标保证金形式： 投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式： ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明FJXCJFZ(2018)GC026号投标保证金，如因投标人汇款凭证未注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行账号： 开户名：福建兴诚建工程管理有限公司福州分公司 开户行：福建石狮农村商业银行股份有限公司福州支行 帐 号：907063 001001 0000011291 3、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 20.1 | 备选投标方案 | 招标人 不接受投标人提交备选投标方案。 |
|  | 21.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格审查文件： 要求 提交； 技术文件： 不要求 提交； 商务文件： 要求 提交； 其中， 要求（提交已标价工程量清单XML电子文档）。 |
|  | 21.4/ 21.5 | 投标文件份数 | 1、采用非电子招投标的，需提供纸质投标文件份数如下： 资格审查文件：正本 1 份，副本4 份； 技术文件：正本 / 份，副本/份； 商务文件：正本 1 份，副本 4份； 其中，有要求提交已标价工程量清单XML电子文档的，则应提交1份已标价工程量清单XML电子文档。 |
|  | 22.2.2 / 26.1 / 27.1 | 开标时间、地点和要求 | 开标时间：2018年8月3日9时00分（北京时间）。 地点：福建兴诚建工程管理有限公司（地址：福州市华林路338号锦绣福城西区7层105单元） |
|  | 23.1 /24.7 | 资格审查文件和商务文件的总包封密封和标识 | 资格审查文件和商务文件的总包封密封和标识规定要求的方式为 a （a、b）： a 资格审查文件和商务文件（含已标价工程量清单XML电子文档）分别按照《通用本》投标须知第22.2、22.3、22.4款的规定密封和标识后提交，无须再密封在一个总封套内（适用于非电子招投标项目）。 |
|  | 24.2 | 提交投标文件的地点 | 地点：福建兴诚建工程管理有限公司（地址：福州市华林路338号锦绣福城西区7层105单元） 截止时间：2018年8月 3 日9时00分（北京时间）。 在截止时间前40分钟开始接收。 |
|  | 30.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：最低价中标法 |
|  | 30.8 /31.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □ 是 ■ 否，推荐的中标候选人数： 1名 |
|  | 32.1 /33.1 | 中标候选人及中标结果公示 | 公示媒介：中国采购与招标网、福建兴诚建工程管理有限公司官网、福建省粮食局官网 |
|  | 34.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为签约合同价的 10 ％； 履约担保形式：银行转账形式。 履约担保期限：与工期相同。 |
|  | 35.2 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后2天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并在7天内完成合同的订立。 |
|  | 38.3 | 监管部门 | 部门名称：福建工贸学校 地点：鼓楼区洪甘路319号 |
|  | 40.1 | 其他 | 40.1.1在中标公示期间，招标人将以书面形式将本项目中标候选人及其相关人员报送工程所在地检察院进行行贿犯罪档案查询。查询工作以检察院出具的确认函为准。若查询结果中发现中标候选人及其相关人员近三年内存在行贿犯罪记录的，将取消其中标候选人资格。中标候选人未存在行贿犯罪行为记录的，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，并向中标人发出中标通知书。 40.1.2投标人应保证其投标文件及有关资料、承诺内容完整、真实。如发现隐瞒真实情况、承诺不实或弄虚作假的，一旦中标，招标人有权取消中标资格并保留要求其承担由此产生的所有责任的权利，已经签订合同的，招标人有权单方面解除合同，造成招标人损失的赔偿相应损失。 |

## 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

## 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |

# 评标办法和标准

## 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

## 评标办法和标准数据表（最低价中标法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为 3 人，其中招标人代表 0 人，技术、经济等方面的专家3人。 2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取。 |
| 2 | K | K值的取定以及最高限价 | K=8%，最高限价为 2250000元 |
| 2 | 2.1 | 投标报价 | 1、本招标项目的投标报价不得高于最高限价2250000元。投标报价高于最高限价的均按否决投标处理。 |
| 3 | 3.1 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人 1人，注册建造师专业及等级：贰级及以上注册建造师, 建筑工程专业，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的复印件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 2、项目技术负责人 1 人，职称：工程师及以上，专业：房建类。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳3 万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳1 万元违约金。 5、专业为“土建、工民建、建筑、房屋建筑工程、房建工程、建筑工程、建筑施工、结构、土木工程”均满足专业“房建类”及 “建筑工程专业”的要求。 |
| 4 | 4.1 | 确定中标候选人方法 | 1.评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，资格和商务文件均符合招标文件要求，投标报价最低的为第一中标候选人 |

## 评标办法和标准

## “评标办法和标准”见《通用本》

# 合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行个别调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的说明。

## 合同协议书

## “合同协议书”内容见《通用本》

## 通用合同条款

## “通用合同条款”内容见《通用本》

## 通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

专用合同条款

### 专用合同条款

##### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：详见第一部分合同协议书中第六条《合同文件构成》中明确的内容      。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：             ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                 。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                        ；

资质类别和等级：                           ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：         /         。

1.1.3.9 永久占地包括：              /                    。

1.1.3.10 临时占地包括：根据现场施工实地确定                 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家现行的有关工程法律法规       。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家颁发现行的标准规范及福建省福州市有关规定，现行军队工程施工及验收规范   。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：          /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：              /                  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：             /                   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：



                                                                  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）明确双方权利、义务的纪要、协议；（2）本合同协议书；（3）本合同专用条款；（4）本合同通用条款；（5）施工图、标准、规范及有关技术文件；（6）招标文件；（7）投标书及其附件                  。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7日内            ；

发包人向承包人提供图纸的数量：贰套              ；

发包人向承包人提供图纸的内容：全部施工图纸              。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织文件及施工进度计划、材料和设备的计划等。

承包人提供的文件的期限为：开工后7日内；每月25日前。         ；

承包人提供的文件的数量为：叁份                        ；

承包人提供的文件的形式为：书面形                ；

发包人审批承包人文件的期限：自收到文件起7日内批复，所有承包人提交的文件或图纸修改必须得到发包人的认可    。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：根据工程需要由发包人提供          。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在叁   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：               ；

发包人指定的接收人为：                               。

承包人接收文件的地点：                                      ；

承包人指定的接收人为：                                       。

监理人接收文件的地点：                                         ；

监理人指定的接收人为：                                          。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：根据发包人要求和双方签订的《施工安全责任书》执行，因此发生的费用由承包人负责                     。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场施工条件为           。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准                      。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人                      承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：权属发包人，承包人复制和使用、但未经发包人同意不能用于合同外的第三方    。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行，承包人不能用于合同无关的其他事项，未经发包人同意不得复制或提供给第三方       。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外著作权属于发包人                                                    。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行         。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行，包含在合同价款中                               。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：综合单价不调整，工程量按实结算。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：无，工程量清单有缺漏项情况，另行确定。

##### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                            ；

身份证号：                           ；

职    务：                        ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使现场协调管理和现场质量控制、进度控制、计量费用签证及工程顺延等工作                      。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工现场已具备施工条件，可随时入场施工     。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：“三通一平”及相关施工项目部办公场所，根据现场施工条件确定                                  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/                         。

发包人是否提供支付担保：       /                        。

发包人提供支付担保的形式：    /                           。

##### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：完整的竣工图、竣工结算及其他相关资料、竣工图纸和资料要符合军队质量监督站及相关资料归档条例要求             。

承包人需要提交的竣工资料套数：贰套                              。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人负责                    。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后30日内                 。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式壹套、电子形式壹套        。

（10）承包人应履行的其他义务：根据发包方要求需要履行有关义务，详见附件12      。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                              ；

身份证号：                                     ；

建造师执业资格等级：                               ；

建造师注册证书号：                           ；

建造师执业印章号：                          ；

安全生产考核合格证书号：                               ；

联系电话：                                    ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                       ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：按照施工合同和设计文件严格施工，确保安全生产，按期完成工程内容，确保工程质量符合合同约定要求          。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：每月不少于22天  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

将处以合同价款2%的处罚，处罚后仍不改正的，发包人有权单方解除合同      。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发现一次处以罚金2000元（贰仟元）。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：发现此情况，一次处以5000元罚款，累计三次以上（含）的，工程结算一次性扣除罚金3万元，并取消该公司以后在本场施工资格，同时，发包人有权单方解除合同       。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：处以5000元罚款，取消该公司的本场施工资格                                            。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

工程开工前3日内                                               。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

处以2000元罚款，根据情况在以后本场工程投标中视情扣分，处罚仍不改正的，发包人有权单方解除合同                                           。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

要向发包人代表请假，并经书面批准后方能离开                       。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

一经发现处以8000元罚款，并承担由此给发包人造成的损失            。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

发包人将根据情节处以10000元以下罚款，并承担由此给发包人造成的损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部工程内容                             。

主体结构、关键性工作的范围：地基基础、主体屋面、防水给排水、电暖等构成该工程主要使用功能的设备的安装     。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无分包       。

其他关于分包的约定：根据甲方同意本项招标清单所有内容不允许分包 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无       。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，至竣工并经验收合格后移交之日起               。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：以银行转账形式提交，为签约合同价的10%，承包人在签订合同前应向招标人提交履约担保。

##### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：质量、进度、投资合同管理、信息传递方组织协调等。

关于监理人的监理权限：行使监理合同授予的权限，审查施工组织设计和方案。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                        ；

职    务：                                  ；

监理工程师执业资格证书号：                             ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：/                         。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）合同及施工过程中出现争议等情况时；

（2）                                                          ；

（3）                                                          。

##### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：        /                 。

关于工程奖项的约定：           /          。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时  。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48    小时。

##### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：严格执行《建筑工程安全生产管理条例》的相关规定和军队有关规定   。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款由承包人负责         。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制、责任由承包人承担，费用自理    。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：符合军队和国家有关要求     。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：无预付，执行相应发款方式  。

##### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）专业性较强的专项工程安全施工组织设计；（2）安全技术措施；（3）施工现场临时用电方案；（4）达到规定规格危险性较强作业;(5)发包人认为需要的     。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款          。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款    。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款             。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  60 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用条款    。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：    /             。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：执行通用条款。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5%      。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款         。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）执行通用条款         ；

（2）  /     ；

（3）   /    。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：视情在下次投标中加分          。

##### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    /           。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

执行通用条款要求及符合招标文件要求       。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担         。

##### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：          /               。

施工现场需要配备的试验设备：          /             。

施工现场需要具备的其他试验条件：       /              。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按国家和军队有关标准进行，费用由承包人承担      。

##### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款    。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 执行通用条款         。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款              。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款              。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无           。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：        /            。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列工程项目施工报经发包人批准后，依据发包人，要求双方签订暂列工程协议后方可使用            。

##### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：其他方式调整              。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：        /     ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：           /                        。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：本工程执行《建筑工程工程量清单计价规范(GB505-2013)》施工期间主要材料（五金、水泥、钢筋、安装工程中消耗定额中规定的主要材料）发生波动时，波幅在±30%以内（含±30%）的，其价格由承包人承担或受益，波动幅度超出±30%的，其超出的价差由发包人承担或受益，主要材料价格调整参照福清市工程造价发布的材料信息价     。

##### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：所有风险内容和范围都包含在报价工程量清单内   。

风险费用的计算方法：        /                          。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /                 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：       /                              。

风险费用的计算方法：       /                           。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /                  。

3、其他价格方式：         /                。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/ 。

预付款支付期限：/                 。

预付款扣回的方式：/                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无       。

预付款担保的形式为：无                。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行通用条款                                 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：参照付款方式规定时间进行计量             。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用条款                         。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：     /                                。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /                 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /              。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付                                   。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按照福清市建设工程要求进行  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     /                 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /                  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：承包人在完成具有形象进度的分项工程且质量合格，各种规定的手续齐全时向监理请验收计量工程师，每月20日之前将完成的工程报送量发包方和监理。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款    。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行收到进度款申请书之日起7日内        。

（2）发包人支付进度款的期限：收到进度款支付申请书7日内，支付金额为上个月完成合格工程量的价款80%，含设计变更、签证等增减费用   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /            。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：         /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：       /    。

##### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48      小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款      。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

/        。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：发包人要求承包人移交工程之日起15天内移交工程，移交前的工程照管费、成品保护费、保管费等与工程有关的各项费用由承包人自行承担。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：        /           。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：图纸范围内（另行招标项目除外）施工项目       。

（1）单机无负荷试车费用由承包人                         承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人                         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：承包人负责            。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：由发包人指定        。

##### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款                。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款      。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按军队工程结算审核有关规定执行。

发包人完成竣工付款的期限：工程竣工验收合格，并将符合要求的工程竣工资料交付发包人后，付至合同价款80%（含签证费用）；待工程审计结论下达后15日内，且承包人提供税务发票后，发包人按照审计确认后的工程实际结算总价，扣除5%质量保证金后向承包人结清余款，5%保证金于竣工验收合格之日起期满一年后15日内一次无息付清     。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序                  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按福清市建筑工程程序进行   。

承包人提交最终结算申请单的期限：按福清市建筑工程程序进行   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：工程审计结论下达后15日内。

（2）发包人完成支付的期限：按军队工程法规有关规定执行       。

##### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：一年     。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：审计结论工程费5%            。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       /                    ；

（2）   /   %的工程款；

（3）其他方式: 审计结论工程款的5%    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 不                    。

关于质量保证金的补充约定：不计息        。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见附件3     。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：执行通用条款     。

##### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：        /          。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：        /  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /     。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：           /       。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：      /     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：           /          。

（7）其他：                    /           。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满      天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：结算资料和竣工验收资料不全，不及时不按约定清场等情形。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：合同价款3%罚款，由此给发包人造成的损失由承包人承担，缺陷责任期并相应延长，造成质量和安全事故的由承包人承担相关责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款    。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：免费                。

##### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /   。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  56    天内完成款项的支付。

##### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 详见附件12                        。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：一切险和第三方责任险                    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是，如不按要求办理，损失自行承担   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：        /              。

##### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否       。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：           /                        。

选定争议评审员的期限：           /                          。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /                        。

其他事项的约定：                  /                         。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /                            。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1   种方式解决：

（1）向本合同签订地点             仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    /      人民法院起诉。

## 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

# 工程量清单及计价

## 工程量清单

一、说明

1、本招标工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、本招标工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、本招标工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见本招标工程量清单中的“总说明”。

5、本招标工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本招标工程量清单

本招标工程量清单由招标人另册提供，其中：

暂列金额：详见招标工程量清单。

暂估价：  /       。

甲供材料费：  /   。

单独发包的专业工程为 / ，造价暂估 /  元。

## 招标控制价

一、说明

1、本招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、本招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本招标项目招标控制价

1、本招标项目的“招标控制价”由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为2441088 元。

3、本招标项目招标控制价相关信息：

（1）计取的风险包干系数：  /  。

（2）单独发包专业工程的总承包服务费费率：  /   。

（3）甲供材料的总承包服务费费率：    /   。

（4）工程排污费取费标准：   暂不计算      。

（5）劳保费用按 详见清单及控制价    计算。

（6）价格调节基金费率：    /  。

（7）税率：    详见清单及控制价      。

## 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 本招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。风险费用应包括在综合单价中。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

六、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

七、凡招标人要求工期提前或工程质量达到优良的，投标人可在报价中的增加提前竣工措施费和优良工程增加费。

八、不可竞争费用（费率）应严格执行有关标准，不得降低标准进行竞标。

九、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定，电子文件的内容应与文本文件的内容一致（含项目顺序列项、项目编码等均应一一对应）。

## 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

# 招标图纸

## 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：  学生宿舍一消防平台

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 技术标准和要求

## 招标项目概况和说明

## 工程建设地点的现场自然条件

_本建设工程建设地点位于福建工贸学校校园内（鼓楼区洪甘路319号）。

## 工程建设地点的现场施工条件

_已基本具备施工条件。

## 招标项目说明

具体内容详见招标公告。

## 工程建设技术标准

## 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

    - 《工程测量规范》  GB50026-2007

    - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

    - 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

    - 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

    - 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

    - 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

    - 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

    - 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

    - 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

    - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

    - 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    - 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

    - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

    - 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

    - 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

    - 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

    - 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

    - 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

    - 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

    - 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

    - 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

    - 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

    - 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

    - 《道路工程术语标准》GBJ124-88

    - 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

    - 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

    - 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

    - 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

    - 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

    - 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

    - 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

    - 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

    - 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

    - 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

    - 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

    - 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

    - 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

    - 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

    - 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

## 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

按设计图纸及相关法律法规执行。

## 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

/

## 施工现场管理要求

## 现场安全防护设施要求

承包人应按照国家、省和项目所在地行政主管部门有关施工安全防护的规定以及监理人要求的和承包人的施工组织设计提出的措施做好现场安全防护设施，确保工程安全施工无事故。

承包人必须保证安全措施费专款专用，并接受监理人和发包人的监督。监理人或发包人发现承包人安全防护设施不足或不到位的，监理人应责令承包人整改，承包人拒绝整改或整改不到位的，监理人有权停止承包人施工，发包人有权扣除安全措施费并上报主管部门。

特别是，承包人施工用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

## 水土保持与环境要求

承包人应按照有关规定做好施工场地的水土保持，确保工程施工污水不对周边环境造成污染，同时，承包人还应当按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案组织施工，减少和减低施工噪声、废气排放，符合环境管理部门的要求。

## 文明施工要求

本项目要求创建文明工地，达到文明施工工地标准要求，承包人应按照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》（J10796-2006）、《建筑安全文明工地文件选编》（福建省建设厅）等有关的法律、法规和标准规范的规定以及经监理人批准的施工组织设计或施工方案的文明施工措施做好文明施工。

承包人必须保证文明施工措施费专款专用，并接受监理人和发包人的监督。监理人或发包人发现承包人的行为不符合文明施工要求的，监理人应责令承包人整改，承包人拒绝整改或整改不到位的，发包人有权扣除承包人的文明施工措施费并上报有关部门

## 施工机具进场要求

_承包人必须按照经监理人批准的施工组织设计，根据工程施工进度需要，组织施工机具进场。

承包人的施工机具进场后，应及时向监理人报备。未经监理人的批准同意，承包人的施工机具不得擅自离场。

承包人的施工机具应按照监理人和发包人指定的场所摆放和保管，不得影响他人的施工活动，不得造成安全问题。

## 招标人对工程主要材料设备的要求

## 技术要求

1．一般要求

1.1承包人必须按照国家规范、行业技术标准和施工设计图纸的规定要求完成本工程所有设备材料的采购和安装，上述标准中如有不一致的，则以较严格的标准为准。

1.2货物产地及标准

1）本工程的所有货物必须为其制造商全新的产品。

2）所提供的所有货物应是符合其产地来源国的最新规范标准及中国政府颁布的质量、技术、安全、环保等标准。

进口设备应提交原产地证明、商检证明、海关报关单等有关证明。

各系统所有设备型号、规格、数量等应按招投标文件执行。设备在订货前应留出时间征得发包人同意后方可订货。

承包人应提供能满足安装调试需要的易损件及正常使用一年的备品、备件以及拆装、维修、维护保养等所需的特殊工具。

如果发现质量、数量或规格与合同规定不符合时，发包人将有权拒收设备或向承包人提出索赔，由此产生的损失从承包人的履约保证金中直接扣除。

## 质量要求

符合现行材料设备标准的合格标准、工程量清单项目特征描述的要求、主要材料设备参考品牌明细表材料设备质量等级的要求。

## 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以选用参考品牌中的一种，若投标人在投标文件中未对以上参考品牌作出响应，则认为投标人默认以上品牌，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

## 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

## 其他要求

1.本工程施工期间所需水费、电费均由中标人自行承担，各投标人在投标时应充分考虑本工程施工所需的水、电市场价格。在工程施工期间，招标人对水、电的多余费用不予补贴。

2.承包人应积极配合发包人办理施工许可证等相关开工手续。

3.承包人应保证其劳保类别核定卡在施工期间一直有效，否则，其劳保费只计取至有效期截止日期止。

4.本工程严禁承包人以任何名义进行转包。若承包人将其承包的全部或部分工程（除依法允许分包的工程以外）转包给他人，发包人有权采取勒令停工、责令其出场或终止合同等行动，由此产生的法律责任和损失均由承包人承担。

# 投标文件格式

注：本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

## 第1节 资格审查文件

（用于资格审查文件封面）

（项目名称）

招标编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格审查文件__ _ _____

投标人:                           （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

三、授权委托书

四、拟派出项目负责人简要情况表

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

六、项目部施工管理人员到位承诺书

七、投标人基本账户信息

八、投标保证金有关单据

九、不拖欠农民工工资承诺书

十、其他资料

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账 号 |  |  | 技工 |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第15项除外）。 |  |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、施工企业安全生产许可证的复印件，以上复印件均应加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第15项除外）”的，按弄虚作假处理。

二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：        职务：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

年     月     日

企业技术负责人身份证明书

投标人名称：

地址：

姓名：            性别：        身份证号码：        职务：

系                             （投标人名称） 的企业技术负责人。

特此证明

投标人：                  (盖投标人单位公章)

年     月     日

三、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称及标段） 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证复印件

投  标  人：                   (盖投标人单位公章)

法定代表人：                       （签字或盖章）

委托代理人：                        （签字）

年     月     日

四、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 注册建造师执业资格等级 | 级 | 建造师专业 |  |
| 建造师注册证书号 |  | 安全生产考核合格证书 |  |
| 联系电话 |  | 最高学历 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |
| 最高学历 |  | 联系电话 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

- 项目技术负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。

六、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳15万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

投标人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

注：本承诺书的违约金应按照“评标办法和标准数据表”的要求填入具体金额。

七、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |
| --- | --- |
|  | 地址： |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |
| 基本账户 | 开户名称： |
|  | 账号： |

投标人：                    (盖投标人单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证复印件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

八、投标保证金有关单据

九、不拖欠农民工工资的承诺书

致：     （招标人）

本承诺书声明：本人  (姓名)  系   (投标人)   的法定代表人，本公司参加  (填入招标项目名称)   工程投标，若我司有幸获得中标，将积极响应国务院、建设部有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，保证在我司有关本项目工程的承诺条件下，及时支付农民工工资，足额付清工人工资，不以任何理由拖欠。

特此承诺！

投标人：        (盖投标人单位公章)

法定代表人：   (签字或盖章)

日  期：         年     月     日

## 十、其他资料

## 第2节 商务文件

1、投标人应按以下规定的格式和内容编写“商务文件”（格式附后）

（用于商务文件封面）

（项目名称）    标段

招标编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　        商务文件_ __ _ ____

投标人:                            （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单

四、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

7．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 15.2 | 12个月 |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 | 3.7 | 履约担保金额：为签约合同价的10%。 履约担保形式：以银行转账的方式提交。 履约担保提交时间：承包人在签订合同前应向招标人提交履约担保. |  |
| 3 | 分包 | 3.5 | 不允许 |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 | 7.5.2 | 执行通用条款。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的最高限额: 合同价格的5% |  |
| 6 | 预付款额度 | 12.2.1 | 预付款额度：为签约合同价的/。 |  |
| 7 | 质量保证金 | 15.3.2 | 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金. |  |

投标人：                  （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

三、已标价工程量清单

四、其他资料

## 第3节 技术文件

本招标项目不适用。